PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONTRACTE PER LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA EN UN PARC INFANTIL PLAÇA DEL JARDÍ

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte

L’objecte del contracte és la realització de les obres consistents en PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA EN UN PARC INFANTIL PLAÇA DEL JARDÍ, d’acord amb el projecte de l’Arquitecte sr. Esteban Llull Ribas.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres d’acord amb el que estableix l’article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’adjudicació del contracte d’obres del Projecte Bàsic i d’Execució de demolició parcial, reforma i ampliació en un edifici entre mitgeres, serà el procediment negociat sense publicitat, en què l’adjudicació recau en el licitador justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells, d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

No serà necessari concedir publicitat al procediment, tot assegurant-se la concurrència, és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres empresaris capacitats  per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de Contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.ajcostitx.net .

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte i finançament

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de  70.000 euros (IVA inclòs). Finançades pel Consell de Mallorca, mitjançant el Pla especial d’Ajudes a Corporacions Locals 2017-2018.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte

La finalització del contracte d’obres de Projecte Bàsic i d’Execució de demolició parcial, reforma i ampliació en un edifici entre mitgeres serà abans de dia 30 de juliol de 2018.           .

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replantejament en el termini de quinze dies des de la data de formalització del contracte, i finalitzarà en el termini de 3 mesos des de la formalització del contracte.

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per Contractar

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estar incurs en prohibicions de contractar, i acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica.

1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:

a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

c. Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.

2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se:

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b. Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l’empresari :

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis.

3.2. En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà per un o diversos dels mitjans següents:

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles que regeixen la professió i es van portar a bon terme amb normalitat; si escau, aquests certificats es comunicaran directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

b) Declaració tot indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l’empresa, de les quals disposi per a l’execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres.

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambientals que l’empresari podrà aplicar en l’execució del contracte.

e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

f) Declaració tot indicant la maquinària, material i equip tècnic que es disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa corresponent.

# CLÀUSULA SETENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

Les ofertes es presentaran en l’Ajuntament Costitx, en horari d’atenció al públic, en el termini que s’indica en la invitació a participar.

Les ofertes es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del candidat.

L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables ha de complir, a més, els requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada candidat no podrà presentar més d’una proposició [sense perjudici d’allò que estableixen els articles 148 i 149 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre]. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel candidat.

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules d’aquest Plec.

Les ofertes per participar en la negociació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel candidat i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda «Oferta per negociar la contractació de les obres de Projecte de Reforma en un parc infantil plaça del Jardí. La denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord amb la Legislació en vigor.

A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels mateixos:

## SOBRE «A»

## DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

[SUPÒSIT A) APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE]

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració.

Es presentarà conforme al model següent:

## «MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, als efectes de la seva participació en la licitació ________________________________, davant ________________________

## DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les obres de/d’ ___________________.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte d’obres consistent en ___________________, en concret:

— Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació.

— Que l’empresa està degudament classificada  o, si escau, que disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

— Que no està incurs en una prohibició per contractar que preveu l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres).

— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és __________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l requereixi a aquest efecte.

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració.

____________, ___ de/d’ ________ de 20__.

Signatura del declarant,

Signatura: ________________»

[SUPÒSIT B) APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 146.1 DEL TRLCSP]

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.

b) Documents que acrediten la representació.

— Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.

— Si el candidat és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.

— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.

c) Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar de les recollides en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar.

d) Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica.

Si l'empresa es trobés pendent de classificació, haurà d'aportar-se el document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar l'estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament de la normativa de contractació per a l'esmena de defectes o omissions en la documentació.

e) Si escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.

## SOBRE «B»

## OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ

a) Oferta econòmica.

Es presentarà conforme al model següent:

«En/Na ____________________________________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _________________________________, c/ _______________________________________________________________, n.º ____, amb DNI n.º _______________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, havent rebut invitació per a la representació d’ofertes i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació mitjançant procediment negociat del contracte d’obres de/d’ ___________________________________________, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per l’import de/d’ ____________ euros i ___________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

____________, ___ de/d’ ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signatura: _________________»

b) Documents que permeten a la Mesa de Contractació valorar les condicions de les ofertes segons els aspectes de negociació.

# CLÀUSULA NOVENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació.

- Preu

- Millores quantificades: dels materials, de l’execució i de l’estètica del projecte.

# CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació

La mesa de contractació estarà conformada pel president, el secretari i cinc vocals. La mesa serà presidida pel Batle i, a més, en formaran part com a vocals dos membres de l'equip de govern i un per cadascun dels grups de l'oposició en el plenari. A més, formarà part com a vocal la Secretària accidental de l'Ajuntament de Costitx.

Actuarà com a secretari de la mesa un funcionari de l'Ajuntament designat pel Batle.

A les sessions de la mesa de contractació podran assistir amb veu i sense vot l'assessor jurídic,  el Tècnic Municipal o el Tècnic Redactor del Projecte de l'Ajuntament de Costitx en tasques d'assessorament.

# CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , ostenta les prerrogatives següents:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.

c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

# CLÀUSULA TRETZENA. Obertura d’Ofertes

La Mesa de Contractació es constituirà el primer dimarts hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 12 hores i qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A».

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre «B» i començarà la negociació d’acord amb els aspectes fixats en el plec.

# CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de la Documentació

Rebuts els informes, i reunida novament la Mesa de Contractació, proposarà al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de [el compliment dels requisits previs a què fa referència l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (si l’aportació inicial d’aquesta documentació se substitueix per una declaració responsable del licitador), així com de] trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les proposicions.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva

El candidat presenti l’oferta més avantatjosa acreditarà la constitució de la garantia d’un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, per valor de 3.500,00 euros.

Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desplegament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades a les Delegacions d’Economia i Hisenda, o a les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de tenir efectes, en la forma i amb les condicions que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de desplegament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que es dipositarà als establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desplegament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar als establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i transcorregut [un any/6 mesos] des de la data d’acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació s’hagin realitzat per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què fa referència l’article 100 esmentat.

# CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec.

L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, es publicarà simultàniament en el perfil de contractant.

La notificació contindrà, en tot cas, tota la informació necessària per permetre al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà el extrems  següents:

- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals es desestima la seva candidatura.

- Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida, les raons per les quals no s’admeti la seva oferta.

- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar la seva oferta amb preferència a les presentades per la resta de licitadors les ofertes dels quals s’hagin admès.

- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a la seva formalització.

[La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció per part destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats hagin designat al presentar les seves proposicions, en els termes establerts en l’article 28 de la Llei11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Això no obstant, el termini per considerar no admesa la notificació, amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies].

CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte

La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.

[Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, no pugui formalitzar el contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit].

# CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

A) Abonaments al contractista.

L’expedició de les certificacions de l’obra executada s’efectuarà en los terminis que assenyali el Director d’obra. L’obra certificada es valorarà d’acord als preus del Projecte Tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, i queden subjectes a la medició i certificació que es faci en la liquidació final, no suposa, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per executar les obres en el termini contractual, excepte que a judici de la Direcció de les obres existeixin raons per considera-ho inconvenient.

Es podran verificar abonament a compte, amb petició prèvia escrita del contractista per provisions de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determina l’article 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 155 a 157 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

B) Obligacions del contractista.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

- Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació .

— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar al seu càrrec, les senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits i immediacions. Així mateix, i donat que aquesta obra està inclosa dins el Pla Especial d’ajudes per a Corporacions Locals 2017-2018, del Consell de Mallorca, està obligat a instal·lar al seu càrrec el cartell d’acord amb les bases de dit Pla, que determini el Consell de Mallorca.

- El contractista complirà les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

- Així mateix i d’acord amb les Bases del Pla Especial del Consell de Mallorca 2017-2018, els licitadors hauran de complir:

A-Que les empreses que es presentin a la licitació amb més de 50 persones treballadores han de comptar amb un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.

B-Que entre les condicions d’execució del contracte han de figurar, per tenir en compte els aspectes mediambientals, les següents:

-Utilització d’almenys un vehicle de baixes emissions adscrits a l’obra, entenent com a vehicle de baixes emissions aquell que empri com a font d’energia electricitat, GLP, gas natural o hidrogen o vehicles híbrids endollables i els vehicles que acompleixin com a mínim la normativa Euro 5 o Euro 6.

-Realització de revisions regulars dels equips i maquinària a fi d’optimitzar el consum d’energia i minimitzar l’emissió de fums i gasos.

-Recs periòdics en àrees on es produeixen moviments de terra i trànsit de maquinària que poden generar pols.

-Protecció amb veles o lones de tots els materials que puguin generar pols.

-Inspecció diària del parc de maquinària d’obra per identificar fuites visibles.

-Utilització de desencofrats que no perjudiquin el medi ambient.

-Impartició de formació al personal per tal de minimitzar les emissions contaminants.

Bones pràctiques adreçades la generació de residus, com ara:

-Utilització preferentment d’elements prefabricats/reutilitzables.

-Compra de materials a l’engrós amb envasos d’una grandària que permeti reduir la producció de residus d’embolcalls (els recipients/contenidors grans són preferibles als recipients/contenidors petits i es millor si estan fabricats amb material reciclat).

-Programar el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.

-Senyalització dels contenidors de residus, amb indicació del tipus de residu que poden admetre.

-Impartició de formació al personal per minimitzar la generació de residus i assegurar la correcta gestió.

-Bones pràctiques adreçades a minimització de consum de recursos naturals, com ara:

Mesures per reduir el consum d’aigua:

-Inspeccions periòdiques de la instal·lació per identificar fuites visibles i manteniments periòdics.

-Controls periòdics de la despesa d’aigua.

-Instal·lació  de sistemes de regulació a les boques de les mànegues.

-Impartició de formació al personal per reduir el consum d’aigua.

Mesures per reduir el consum d’energia:

-Controls periòdics de la despesa d’energia(energia elèctrica, gasoil...)

-Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips elèctrics de l’obra.

-Impartició de formació al personal per reduir el consum d’energia.

Mesures per reduir el consum de materials:

-Ús de materials i/o productes ambientalment correctes com ara, preferentment:

•Àrids reciclats procedents de la runa d’enderrocs.

•Utilització de fusta certificada amb alguns tipus de segell ambiental (FSC, PEFC, etc.)

•Utilització de plàstics o acers amb contingut reciclat.

•Utilització de pintures, adhesius, sellants amb baix contingut en compostos orgànics volàtics (COVs).

-Preferentment, us de materials d’origen quilómetro zero.

C-Que entre les condicions d’execució del contracte ha de figurar que l’empresa adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys una persona ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada pels serveis socials municipals.

# CLÀUSULA DINOVENA. Factures

De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui al tramitació d’aquesta.

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada.

a) Que l’òrgan de contractació és Ple de la Corporació.

b) Que el destinatari és l’Ajuntament de Costitx.

[Cal tenir en compte que, de conformitat amb l’apartat quart de l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Per a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista ha de complir amb l’obligació de presentar factura davant el registre administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de la prestació del servei.]

# CLÀUSULA VINTENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball

Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’Obra, ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut [(o si escau), Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte, en què s’analitzen, estudien, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.

En aquest Pla s’inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.

L’Ajuntament aprovarà el Pla, abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si no fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l’Autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

[Article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció].

# CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Recepció i Termini de Garantia

A la recepció de les obres en la seva finalització concorrerà el responsable del contracte, si es va nomenar, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit si així es considera convenient.

Dins del termini de tres mesos a comptar a partir de la recepció, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per rebudes, aixecant l’acta corresponent i començarà el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta i el Director d’aquestes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no els ha efectuat, podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

S’estableix un termini de garantia de cinc anys a comptar des de la data de recepció de les obres.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte responsabilitat per vicis ocults, tot procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar en el termini de seixanta dies. En el cas de que l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no l’ús d’allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu dictarà les instruccions corresponents al contractista per a la reparació d’allò construït, tot concedint un termini per executar-ho durant el que continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.

# CLÀUSULA VINT-I- DOSENA. Execució del Contracte

L’execució del contracte d’obres començarà amb la segona acta de comprovació del replantejament i inici de les obres. A aquests afectes, dins del termini que es consigni en el contracte que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament fet amb ocasió de l’aprovació del Projecte d’obres, tot estenent-se aquesta segona acta del resultat que ambdues parts interessades signaran, i es remetrà un exemplar d’aquesta a l’òrgan que va celebrar el contracte.

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest es van donar al contractista el Director facultatiu de les obres, [i si escau, el responsable del contracte], en els àmbits de la seva competència respectivament.

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successivament.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració.

# CLÀUSULA VINT-I-TRETZENA. Modificació del Contracte

[Cal tenir en compte que de conformitat amb l’article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos de successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d’execució, els contractes del sector públic només podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs de condicions o en l’anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l’article 107 del mateix text legal.

En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s’executés de forma diferent a la pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les condicions pertinents.

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:

- Sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què aquesta es podrà utilitzar, així com l’abast i els límits de les modificacions que es poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el procediment a seguir.

- Si no s’ha previst en els plecs o en l’anunci de licitació, només es podran efectuar modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:

  - Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.

  - Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinen la manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediamental o similars, manifestades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.

  - Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.

  - Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

  - Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte].

# CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, incorri en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció prevista  en l’article 212.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora siguin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, incompleixi l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

— Quan el contractista incompleixi l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per això, s’imposaran penalitats en la proporció que serà proporcional a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament executiu, i que es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

# CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixi l’import de la garantia.

# CLÀUSULA VINT-I-SET. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu defecte, les normes de dret privat.

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les parts en el present contracte de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Costitx a 20 de desembre 2017

L’Alcalde,

Signatura: Antoni Salas Roca

A aquests efectes, s’entenen capacitades les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica.

Sens perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.

En relació a la classificació de l’empresari cal tenir en compte allò que disposa la disposició transitòria quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en què s’estableix que fins que es desenvolupi reglamentàriament l’article 65.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que determina els contractes per a la celebració dels quals és exigible la classificació prèvia, seguirà en vigor l’article 25.1 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Així mateix, cal tenir en compte que l’article 74 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que «La classificació de l’empresari acredita la seva solvència per a la realització de contractes del mateix tipus que aquells per als quals s’hagi obtingut i per a la formalització dels quals no s’exigeixi tenir-la. Els ens, organismes i entitats del sector públic que no tinguin la condició d’Administracions Públiques podran admetre altres mitjans de prova de la solvència diferents dels previstos en els articles 75 a 79 per als contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada». A més cal tenir en compte el que estableix el Capítol I del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de Contractes del Sector Públic per a l’obtenció, renovació i inscripció de la classificació per part dels empresaris.

De conformitat amb l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

De conformitat amb el que disposa l’apartat quart de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació, si ho estima convenient, pot establir en el plec de clàusules administratives particulars que l’aportació inicial de la documentació establerta en l’apartat primer del mateix article se substitueixi per una declaració responsable del licitador tot assenyalant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració. En aquest cas, el licitat a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació ha d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits. En tot cas, és suficient amb aquesta declaració responsable en els contractes d’obres amb valor estimat inferior a 1.000.000 euros.

En tot cas, l’òrgan de contractació, per garantir el bon fi del procediment, pot demanar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.

Cal tenir en compte el Capítol III del Reial Decret 817/2009, de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la composició i funcions de la Mesa de Contractació. L’article 21, de caràcter no bàsic de conformitat amb la Disposició final primera del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, estableix que les meses de contractació estaran formades per un President, un Secretari i, almenys, quatre vocals, tots ells designats per l’òrgan de contractació. Entre els vocals ha de figurar obligatòriament un funcionari dels que tinguin encomanat l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un interventor o, a manca de qualsevol d’aquests, qui tingui atribuïdes les funcions corresponents  a l’assessorament jurídic o al control econòmic i pressupostari de l’òrgan.

En aquest cas en què la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs es fa mitjançant declaració responsable, d’acord amb el que disposa l’apartat quart de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació ha d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits, i, en tot cas, l’òrgan de contractació pot, per tal de garantir el bon fi del procediment, demanar, en qualsevol moment anterior a aquesta proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.

Des d’esPublico, per tal de garantir l’agilitat en la tramitació del procediment i el principi d’economia processal, proposem que el requeriment de tota la documentació, tant la detallada en l’article 146.1 com la de l’article 151.2, ambdós del Text Refós esmentat, es faci conjuntament, de manera que el licitador, una vegada requerit a l’efecte, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà en què rebi el requeriment esmentat, presenti tota la documentació.

Ateses les circumstàncies concurrents en el contracte, l’òrgan de contractació podrà eximir l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia, sempre que ho justifiqui de manera adequada, especialment en el cas de subministraments de béns consumibles el lliurament i recepció dels quals s’ha d’efectuar abans del pagament del preu. Aquesta exempció no és possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques.

De conformitat amb l’apartat 5 de l’article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, quan l’import del contracte sigui inferior a 1.000.000 de euros o quan les empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons allò establert en el Reglament (CE) nº 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades garanties d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directament o indirectament per una altra empresa que no compleixi aquest requisits, el termini general d’un any per a la devolució o cancel·lació de garanties a què fa referència l’article es reduirà a sis mesos.

De conformitat amb l’apartat 4 de l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sens perjudici del que estableix l’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista ha de complir amb l’obligació de presentar factura davant el registre administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei.

Sens perjudici del que estableixen els articles 222.4 i 235.1 del Text Refós esmentat, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, llevat acord que prevegi expressament el contrari a allò establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació.

En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant del registre administratiu, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que no transcorrin trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent..

En relació amb la subcontractació, cal tenir en compte que, de conformitat amb l’article 228 bis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les Administracions Públiques poden comprovar el compliment estricte dels pagaments que els contractistes adjudicataris de contractes públics, qualificats com a tals en l’article 5, han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin. Per a això, inclourà les obligacions a què es refereix el mateix precepte, en el seu apartat segon, en els anuncis de licitació i en els corresponents plecs de condicions o en els contractes, tot considerant aquestes obligacions condicions essencials d’execució, l’incompliment del qual, a més de les conseqüències previstes per l’ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que a aquest efecte continguin els plecs.

En tot cas, la factura contindrà les mencions següents:

— Número, i si escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.

— Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.

— Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número d’identificació fiscal.

— Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a què es destini.

— Preu del contracte.

— Lloc i data de la seva emissió.

Cal definir prèviament en l’objecte del contracte tant les prestacions com els seus terminis d’execució parcial.